# 期末專題企劃書：揭露隱形的破綻——基於頻率域特徵之 AI 生成影像鑑識系統

組員: 13751115莊媗丞 13751265柯程凱 13751204楊秉軒

## 一、 專案摘要

隨著生成式 AI (如 Midjourney、Stable Diffusion) 技術的爆發，肉眼已極難分辨真實照片與 AI 生成影像，引發嚴重的數位信任危機。本專案旨在開發一套基於底層影像特徵的自動化鑑識系統。有別於傳統空間域的像素分析，本系統將影像轉換至「頻率域 (Frequency Domain)」，利用空間濾波器萃取生成式 AI 因卷積與上採樣運算所殘留的異常高頻偽影 (Artifacts)，進而提供高精準度的真偽驗證，為防範數位偽造提供具科學解釋性之解決方案。

## 二、 核心技術說明

本系統捨棄純黑盒子的深度學習模型，回歸底層演算法，確保鑑識過程具備完全的數學可解釋性。

1. 頻率域特徵轉換 (Frequency Transformation)

- 二維離散傅立葉轉換 (2D DFT)： 使用 numpy.fft 將輸入影像由空間域像素轉換為頻率矩陣。將影像的平滑結構與高頻邊緣分離。

- 頻譜置中與對數壓縮： 透過 fftshift 將低頻能量置中，並使用 $20 \times \log(|F|+1)$ 進行幅度頻譜 (Magnitude Spectrum) 壓縮，將不可見的數學訊號轉化為肉眼可解析的視覺化特徵圖，以利後續的偽影觀察。

2. 異常特徵濾波與萃取 (Feature Extraction)

- 巴特沃斯高通濾波 (Butterworth Highpass Filter)： 為避免理想高通濾波器所產生的振鈴效應 (Ringing Effect) 污染特徵，本專案採用巴特沃斯高通濾波器。

- 動態頻率截斷： 濾除影像中心極大的低頻能量，針對性地放大影像外圍的高頻訊號。AI 生成影像往往在頻譜外圍會出現不自然的十字型、網格狀亮點或異常的頻率斷層，這些即為判定偽造的核心依據。

3. 特徵分類與判定邏輯 (Classification)

- 頻譜能量分佈統計： 透過計算高通濾波後之頻譜高亮像素分佈比例與方向性，計算影像的「偽造異常指數」。

- SVM 特徵分類： 萃取異常頻率分佈矩陣作為一維特徵向量，餵入支持向量機 (Support Vector Machine, SVM) 進行輕量級分類，得出影像為「真實」或「AI 生成」之機率。

## 三、 系統功能架構

- 資料匯入與前處理模組： 支援單張影像與批次圖檔匯入，自動執行灰階化與尺寸標準化。

- 核心鑑識引擎： 執行傅立葉轉換、頻譜萃取、巴特沃斯高頻濾波與 SVM 模型推論。

- 圖形化鑑識介面 (Gradio/Streamlit Web UI)： 提供高度可視化的操作介面。系統判定後，不僅顯示真偽機率，更會同步並排顯示原圖與「萃取出的高頻特徵頻譜圖」，讓鑑識結果具備科學證據。

## 四、 預期產出與性能指標

- 技術文件與實驗報告： 包含濾波器截止頻率 (D0) 對偽影偵測率的影響評估、不同 AI 生成模型 (如 GANs vs. Diffusion) 的頻譜特徵差異比較分析。

- 圖形化鑑識平台 (Web APP)： 一套可實際運行、具備互動上傳介面之本機端網頁應用程式。

- 性能指標：

  - 在未經嚴重破壞的高畫質資料集下，真偽辨識準確率預計達 85% 以上。

  - 單張影像之頻譜轉換與判定延遲控制在 500ms 以內。

## 五、 實作時程表

- Week 1 (資料準備與前處理)： 蒐集開源之真假人臉資料集 (如 FFHQ 與 100K Generated Faces)，完成影像轉傅立葉頻譜之批次處理腳本。

- Week 2 (濾波與特徵工程)： 實作巴特沃斯高通濾波器，透過實驗調整 D0 與階數 n，確立能最有效凸顯 AI 偽影特徵之參數組合。

- Week 3 (模型建立與訓練)： 將頻譜特徵轉化為資料集，訓練並優化 SVM 分類器之準確度。

- Week 4 (介面開發與整合)： 使用 Gradio 框架開發 Web 鑑識介面，整合前後端演算法。

- Week 5 (測試與驗收)： 進行邊界測試 (如測試加入雜訊或壓縮後的鑑識率)，撰寫專題報告與準備成果展示 (Demo)。

## 六、 軟硬體需求

- 軟體： Python 3.9+、OpenCV-Python、NumPy (核心運算)、Scikit-learn (分類模型)、Gradio (UI 框架)。

- 硬體： 具備基礎運算能力之個人電腦或筆記型電腦 (本專案側重頻譜運算與輕量級機器學習，無需高階 GPU)。